# Daily Meeting 2

Fecha: 27/04/2026

Hora: 18:00 horas

Medio: Discord

Proyecto: VigilData - Ingeniería de Software 1

Sprint: Sprint 1

Cierre del sprint: 28/04/2026

## Objetivo de la reunión

Revisar el avance del Scrum Team sobre las historias comprometidas para el Sprint 1 y definir las tareas necesarias para llegar al cierre del sprint el 28/04/2026.

## Historias del Sprint 1

### HU-03: Reportar incidente con GPS

Como usuario autenticado, quiero reportar un incidente usando mi ubicación GPS para alertar a otros ciudadanos sobre situaciones de riesgo en mi zona.

### HU-04: Ver mapa con incidentes

Como ciudadano, quiero ver un mapa interactivo con los incidentes reportados para conocer las zonas de riesgo cercanas a mi ubicación.

## Estado actual

El Sprint 1 se encuentra activo.

Las historias HU-03 y HU-04 están dentro del sprint.

Ambas historias figuran en estado New en Taiga.

No hay issues registrados.

No hay bloqueos formales registrados.

Ya se crearon tareas técnicas asociadas a las historias del sprint.

## Participación del Scrum Team

### benjaosan - Frontend

Ayer:

Revisó el alcance visual de HU-03 y HU-04.

Identificó que el flujo principal debe permitir reportar incidentes y visualizarlos en mapa.

Hoy:

Crear el formulario para reportar incidentes.

Integrar Geolocation API para obtener latitud y longitud.

Crear la vista de mapa usando Leaflet.

Mostrar incidentes como marcadores.

Agregar popup informativo con tipo, descripción, fecha y comuna.

Validar que la interfaz sea responsive y usable en móvil.

Bloqueos:

Depende del formato de datos entregado por backend para listar incidentes en el mapa.

### Sebastián López Cisternas - Backend

Ayer:

Revisó los datos necesarios para soportar HU-03.

Identificó los campos mínimos del incidente: tipo, descripción, latitud, longitud, comuna, fecha/hora y usuario.

Hoy:

Definir el modelo de datos para incidentes.

Crear endpoint para registrar un incidente.

Validar token de usuario antes de permitir el reporte.

Guardar fecha y hora desde el servidor.

Crear endpoint para listar incidentes disponibles para el mapa.

Definir junto a frontend el formato JSON de respuesta.

Bloqueos:

Requiere coordinación con frontend para acordar estructura de datos y campos obligatorios.

### Felipe Vergara R - Validación funcional

Ayer:

Revisó que las historias del sprint representen necesidades reales del producto.

Apoyó la definición funcional de los criterios de aceptación.

Hoy:

Validar que el formulario de reporte no tenga campos innecesarios.

Revisar que la información mostrada en el mapa sea clara para el usuario.

Confirmar que HU-03 y HU-04 cumplen el objetivo ciudadano del producto.

Bloqueos:

No registra bloqueos.

### lucasmaulenr - Product Owner

Ayer:

Revisó el estado del Sprint 1 en Taiga.

Verificó las historias comprometidas para el sprint.

Preparó la documentación de la Daily Meeting 2.

Hoy:

Registrar la Daily Meeting 2 en la wiki del proyecto.

Confirmar el alcance final antes del cierre del sprint.

Revisar que las historias pasen de New a In progress cuando comience la implementación.

Verificar que las tareas técnicas queden asociadas a las HU del Sprint 1.

Bloqueos:

Falta actualizar el estado de las historias si el equipo ya comenzó la implementación.

## Acuerdos

El foco del sprint será HU-03 y HU-04.

Las tareas del Scrum Team se definieron a partir de esas dos historias.

Frontend y backend deben coordinar el contrato de datos del incidente.

El equipo debe actualizar los estados de Taiga antes del cierre del sprint.

No se agregarán nuevas historias al Sprint 1 salvo aprobación del Product Owner.

## Próximos pasos

Pasar HU-03 y HU-04 a In progress cuando comience la implementación.

Implementar flujo mínimo de reporte de incidente.

Implementar visualización básica de incidentes en mapa.

Validar cumplimiento de criterios de aceptación.

Preparar cierre del Sprint 1 para el 28/04/2026.