# Documentaci?n del Proyecto VigilData

Documentaci?n generada a partir de la planificaci?n y seguimiento del proyecto en Taiga.

# Índice de documentación - VigilData

## Documentos incluidos

| Documento | Propósito |
| --- | --- |
| `01_vision_y_alcance.md` | Define la visión del producto, problema, usuarios y alcance funcional. |
| `02_product_backlog.md` | Consolida el backlog de historias de usuario trabajado en Taiga. |
| `03_planificacion_sprints.md` | Presenta la planificación de los tres sprints del proyecto. |
| `04_daily_meeting_2.md` | Registra la Daily Meeting 2 realizada por Discord. |
| `05_tareas_taiga.md` | Resume las tareas técnicas creadas en Taiga para el Sprint 1. |
| `06_requisitos_y_criterios.md` | Resume requisitos funcionales, no funcionales y criterios de aceptación. |

## Contexto

Los documentos fueron elaborados a partir de la información trabajada en Taiga para el proyecto VigilData, incluyendo sprints, historias de usuario, criterios de aceptación y tareas técnicas asociadas.

## Roadmap general

| Sprint | Fechas | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 20/04/2026 - 28/04/2026 | Reportar incidentes y visualizarlos en mapa. |
| Sprint 2 | 29/04/2026 - 05/05/2026 | Incorporar autenticación y filtrado de incidentes. |
| Sprint 3 | 06/05/2026 - 12/05/2026 | Mejorar calidad, confianza y análisis de los reportes. |

# Visión y alcance del producto

## Nombre del proyecto

VigilData.

## Visión

VigilData es un mapa colaborativo de seguridad ciudadana que permite a los habitantes de una comuna reportar incidentes en su entorno y visualizarlos en tiempo real sobre un mapa interactivo.

La idea central es convertir el conocimiento del barrio en datos útiles, sin formularios complicados ni infraestructura pesada.

## Problema

Los ciudadanos suelen conocer eventos de riesgo en su entorno cercano, pero esa información queda dispersa en conversaciones, redes sociales o grupos privados. Esto dificulta que otros vecinos puedan anticiparse, comprender zonas de riesgo o tomar decisiones informadas.

## Objetivo principal

Permitir que los ciudadanos reporten incidentes con ubicación geográfica y que otros usuarios puedan visualizarlos, filtrarlos y comprenderlos en un mapa interactivo.

## Usuarios principales

| Usuario | Necesidad |
| --- | --- |
| Ciudadano | Reportar incidentes y consultar zonas de riesgo cercanas. |
| Usuario autenticado | Crear reportes válidos asociados a una cuenta. |
| Moderador o analista | Revisar reportes, mejorar calidad de datos y observar patrones. |

## Alcance funcional

El alcance funcional priorizado para el proyecto incluye:

Registro de usuarios.

Inicio de sesión con JWT.

Reporte de incidentes con ubicación GPS.

Visualización de incidentes en mapa interactivo.

Filtros por comuna y fecha.

Clasificación por tipo y nivel de riesgo.

Moderación de incidentes.

Resumen de incidentes por comuna y tipo.

## Fuera de alcance inicial

Aplicación móvil nativa.

Alertas automáticas en tiempo real.

Integración con instituciones externas.

Modelos predictivos de riesgo.

Geocodificación avanzada.

## Criterio de éxito

El proyecto se considera exitoso si permite completar el flujo mínimo:

Un usuario se registra e inicia sesión.

El usuario reporta un incidente con ubicación.

El incidente se almacena correctamente.

Otros ciudadanos pueden visualizarlo en el mapa.

Los reportes pueden filtrarse y resumirse para obtener información útil.

# Product Backlog - VigilData

## Backlog priorizado

| Ref. Taiga | Historia de usuario | Prioridad | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-03 | Reportar incidente con GPS | Alta | Sprint 1 |
| HU-04 | Ver mapa con incidentes | Alta | Sprint 1 |
| HU-01 | Registro de usuario con email | Alta | Sprint 2 |
| HU-02 | Inicio de sesión con JWT | Alta | Sprint 2 |
| HU-05 | Filtrar incidentes por comuna y fecha | Media alta | Sprint 2 |
| HU-06 | Clasificar incidente por tipo y nivel de riesgo | Media alta | Sprint 3 |
| HU-07 | Moderar incidentes reportados | Media | Sprint 3 |
| HU-08 | Ver resumen de incidentes por comuna y tipo | Media | Sprint 3 |

## HU-01: Registro de usuario con email

Como ciudadano, quiero registrarme con mi email para poder acceder a funcionalidades que requieren identificación.

### Criterios de aceptación

El sistema permite registrar nombre, email y contraseña.

El email debe ser único.

La contraseña se almacena de forma segura.

El usuario registrado puede iniciar sesión posteriormente.

## HU-02: Inicio de sesión con JWT

Como usuario registrado, quiero iniciar sesión y recibir un token JWT para acceder a funcionalidades protegidas.

### Criterios de aceptación

El usuario puede iniciar sesión con email y contraseña.

El sistema entrega un token JWT válido.

El token permite acceder a endpoints protegidos.

Las credenciales incorrectas retornan un error controlado.

## HU-03: Reportar incidente con GPS

Como usuario autenticado, quiero reportar un incidente usando mi ubicación GPS para alertar a otros ciudadanos sobre situaciones de riesgo en mi zona.

### Criterios de aceptación

El formulario captura tipo, descripción, latitud, longitud y comuna.

La ubicación puede obtenerse automáticamente mediante Geolocation API.

Solo usuarios con token válido pueden crear reportes.

El incidente queda almacenado con fecha y hora del servidor.

## HU-04: Ver mapa con incidentes

Como ciudadano, quiero ver un mapa interactivo con los incidentes reportados para conocer las zonas de riesgo cercanas a mi ubicación.

### Criterios de aceptación

El mapa carga con Leaflet centrado en Chile.

Los incidentes se muestran como marcadores con popup informativo.

Los marcadores muestran tipo, descripción, fecha y comuna.

El mapa es responsive y usable en móvil.

## HU-05: Filtrar incidentes por comuna y fecha

Como ciudadano, quiero filtrar incidentes por comuna y fecha para consultar información relevante a mi contexto.

### Criterios de aceptación

El usuario puede filtrar por comuna.

El usuario puede filtrar por rango de fechas.

Los filtros actualizan los incidentes visibles en el mapa.

Los filtros pueden combinarse.

## HU-06: Clasificar incidente por tipo y nivel de riesgo

Como usuario autenticado, quiero clasificar el incidente por tipo y nivel de riesgo para que otros ciudadanos puedan interpretar mejor la gravedad de la situación reportada.

### Criterios de aceptación

El reporte permite seleccionar un tipo de incidente.

El reporte permite seleccionar un nivel de riesgo: bajo, medio o alto.

El tipo y el nivel de riesgo quedan almacenados junto al incidente.

El mapa puede usar esta información para diferenciar visualmente los reportes.

## HU-07: Moderar incidentes reportados

Como administrador o moderador, quiero revisar incidentes reportados antes de destacarlos en el mapa para reducir información falsa, duplicada o irrelevante.

### Criterios de aceptación

Cada incidente tiene un estado: pendiente, aprobado o rechazado.

Un usuario con rol autorizado puede cambiar el estado del incidente.

Los incidentes rechazados no se muestran como reportes activos en el mapa.

El cambio de estado queda registrado con fecha y usuario responsable.

## HU-08: Ver resumen de incidentes por comuna y tipo

Como ciudadano, quiero ver un resumen de incidentes agrupados por comuna y tipo para comprender rápidamente qué zonas y situaciones presentan mayor riesgo.

### Criterios de aceptación

El sistema muestra totales de incidentes por comuna.

El sistema muestra totales por tipo de incidente.

El resumen respeta los filtros de comuna y fecha cuando estén activos.

La visualización es clara y usable en escritorio y móvil.

# Planificación de sprints - VigilData

## Resumen

El proyecto se organiza en tres sprints. La priorización se basa en el objetivo principal de la aplicación: reportar incidentes ciudadanos, visualizarlos en un mapa y transformar esos reportes en información útil.

## Sprint 1

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Fechas | 20/04/2026 - 28/04/2026 |
| Objetivo | Implementar el flujo principal de reporte y visualización de incidentes. |

### Historias incluidas

HU-03: Reportar incidente con GPS.

HU-04: Ver mapa con incidentes.

### Justificación de prioridad

Estas historias representan el núcleo del producto. Sin reporte y visualización de incidentes, la aplicación no cumple su propósito principal.

## Sprint 2

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Fechas | 29/04/2026 - 05/05/2026 |
| Objetivo | Incorporar autenticación y filtros para mejorar el uso real de los reportes. |

### Historias incluidas

HU-01: Registro de usuario con email.

HU-02: Inicio de sesión con JWT.

HU-05: Filtrar incidentes por comuna y fecha.

### Justificación de prioridad

La autenticación sostiene la confiabilidad de los reportes y permite controlar quién puede crear incidentes. El filtrado mejora la utilidad del mapa, permitiendo consultar información por comuna y rango de fechas.

## Sprint 3

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Fechas | 06/05/2026 - 12/05/2026 |
| Objetivo | Mejorar la calidad, confianza y lectura analítica de los datos. |

### Historias incluidas

HU-06: Clasificar incidente por tipo y nivel de riesgo.

HU-07: Moderar incidentes reportados.

HU-08: Ver resumen de incidentes por comuna y tipo.

### Justificación de prioridad

Una vez implementado el flujo principal, estas historias aumentan el valor de los datos. La clasificación permite interpretar mejor los reportes, la moderación mejora su confiabilidad y el resumen facilita la toma de decisiones.

## Roadmap completo

| Sprint | Historias | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | HU-03, HU-04 | Flujo base de reporte y mapa. |
| Sprint 2 | HU-01, HU-02, HU-05 | Autenticación y consulta filtrada. |
| Sprint 3 | HU-06, HU-07, HU-08 | Datos más confiables y análisis básico. |

# Daily Meeting 2

Fecha: 27/04/2026

Hora: 18:00 horas

Medio: Discord

Proyecto: VigilData - Ingeniería de Software 1

Sprint: Sprint 1

Cierre del sprint: 28/04/2026

## Objetivo de la reunión

Revisar el avance del Scrum Team sobre las historias comprometidas para el Sprint 1 y definir las tareas necesarias para llegar al cierre del sprint el 28/04/2026.

## Historias del Sprint 1

### HU-03: Reportar incidente con GPS

Como usuario autenticado, quiero reportar un incidente usando mi ubicación GPS para alertar a otros ciudadanos sobre situaciones de riesgo en mi zona.

### HU-04: Ver mapa con incidentes

Como ciudadano, quiero ver un mapa interactivo con los incidentes reportados para conocer las zonas de riesgo cercanas a mi ubicación.

## Estado actual

El Sprint 1 se encuentra activo.

Las historias HU-03 y HU-04 están dentro del sprint.

Ambas historias figuran en estado New en Taiga.

No hay issues registrados.

No hay bloqueos formales registrados.

Ya se crearon tareas técnicas asociadas a las historias del sprint.

## Participación del Scrum Team

### benjaosan - Frontend

Ayer:

Revisó el alcance visual de HU-03 y HU-04.

Identificó que el flujo principal debe permitir reportar incidentes y visualizarlos en mapa.

Hoy:

Crear el formulario para reportar incidentes.

Integrar Geolocation API para obtener latitud y longitud.

Crear la vista de mapa usando Leaflet.

Mostrar incidentes como marcadores.

Agregar popup informativo con tipo, descripción, fecha y comuna.

Validar que la interfaz sea responsive y usable en móvil.

Bloqueos:

Depende del formato de datos entregado por backend para listar incidentes en el mapa.

### Sebastián López Cisternas - Backend

Ayer:

Revisó los datos necesarios para soportar HU-03.

Identificó los campos mínimos del incidente: tipo, descripción, latitud, longitud, comuna, fecha/hora y usuario.

Hoy:

Definir el modelo de datos para incidentes.

Crear endpoint para registrar un incidente.

Validar token de usuario antes de permitir el reporte.

Guardar fecha y hora desde el servidor.

Crear endpoint para listar incidentes disponibles para el mapa.

Definir junto a frontend el formato JSON de respuesta.

Bloqueos:

Requiere coordinación con frontend para acordar estructura de datos y campos obligatorios.

### Felipe Vergara R - Validación funcional

Ayer:

Revisó que las historias del sprint representen necesidades reales del producto.

Apoyó la definición funcional de los criterios de aceptación.

Hoy:

Validar que el formulario de reporte no tenga campos innecesarios.

Revisar que la información mostrada en el mapa sea clara para el usuario.

Confirmar que HU-03 y HU-04 cumplen el objetivo ciudadano del producto.

Bloqueos:

No registra bloqueos.

### lucasmaulenr - Product Owner

Ayer:

Revisó el estado del Sprint 1 en Taiga.

Verificó las historias comprometidas para el sprint.

Preparó la documentación de la Daily Meeting 2.

Hoy:

Registrar la Daily Meeting 2 en la wiki del proyecto.

Confirmar el alcance final antes del cierre del sprint.

Revisar que las historias pasen de New a In progress cuando comience la implementación.

Verificar que las tareas técnicas queden asociadas a las HU del Sprint 1.

Bloqueos:

Falta actualizar el estado de las historias si el equipo ya comenzó la implementación.

## Acuerdos

El foco del sprint será HU-03 y HU-04.

Las tareas del Scrum Team se definieron a partir de esas dos historias.

Frontend y backend deben coordinar el contrato de datos del incidente.

El equipo debe actualizar los estados de Taiga antes del cierre del sprint.

No se agregarán nuevas historias al Sprint 1 salvo aprobación del Product Owner.

## Próximos pasos

Pasar HU-03 y HU-04 a In progress cuando comience la implementación.

Implementar flujo mínimo de reporte de incidente.

Implementar visualización básica de incidentes en mapa.

Validar cumplimiento de criterios de aceptación.

Preparar cierre del Sprint 1 para el 28/04/2026.

# Tareas técnicas registradas en Taiga

## Contexto

Las tareas técnicas fueron creadas a partir de las historias comprometidas en el Sprint 1. Su objetivo es reflejar el trabajo real del Scrum Team en Taiga y facilitar el seguimiento durante la daily.

## Sprint 1

### HU-03: Reportar incidente con GPS

| Ref. Taiga | Tarea | Responsable |
| --- | --- | --- |
| #6 | [Front] Crear formulario de reporte de incidente | benjaosan |
| #7 | [Front] Integrar Geolocation API | benjaosan |
| #8 | [Back] Definir modelo de incidente | Sebastián López Cisternas |
| #9 | [Back] Crear endpoint para registrar incidente | Sebastián López Cisternas |
| #10 | [Back] Validar token y registrar fecha/hora | Sebastián López Cisternas |

### HU-04: Ver mapa con incidentes

| Ref. Taiga | Tarea | Responsable |
| --- | --- | --- |
| #11 | [Front] Crear vista de mapa con Leaflet | benjaosan |
| #12 | [Front] Renderizar marcadores y popup informativo | benjaosan |
| #13 | [Back] Crear endpoint para listar incidentes | Sebastián López Cisternas |
| #14 | [Front] Ajustar mapa responsive para móvil | benjaosan |

## Observaciones

Las tareas están asociadas directamente a las historias del Sprint 1.

Las historias continúan en estado New hasta que el equipo actualice el avance real.

No existen issues registrados al momento de generar esta documentación.

# Requisitos y criterios de aceptación

## Requisitos funcionales

| ID | Requisito | Historias relacionadas |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | El sistema debe permitir registrar usuarios. | HU-01 |
| RF-02 | El sistema debe permitir iniciar sesión con JWT. | HU-02 |
| RF-03 | El sistema debe permitir reportar incidentes con ubicación GPS. | HU-03 |
| RF-04 | El sistema debe visualizar incidentes en un mapa. | HU-04 |
| RF-05 | El sistema debe permitir filtrar incidentes por comuna y fecha. | HU-05 |
| RF-06 | El sistema debe clasificar incidentes por tipo y nivel de riesgo. | HU-06 |
| RF-07 | El sistema debe permitir moderar incidentes reportados. | HU-07 |
| RF-08 | El sistema debe mostrar resúmenes por comuna y tipo de incidente. | HU-08 |

## Requisitos no funcionales

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| RNF-01 | La interfaz debe ser responsive y usable en dispositivos móviles. |
| RNF-02 | Los endpoints protegidos deben validar token JWT. |
| RNF-03 | La fecha y hora de incidentes deben registrarse desde el servidor. |
| RNF-04 | El mapa debe cargar de forma clara y legible usando Leaflet. |
| RNF-05 | Los datos sensibles de usuario no deben exponerse en respuestas públicas. |

## Criterios generales de aceptación

Las funcionalidades implementadas deben corresponder a las historias priorizadas por sprint.

Cada historia debe tener criterios de aceptación verificables.

El tablero de Taiga debe reflejar el estado real del avance.

El flujo mínimo de producto debe permitir registrar, reportar, visualizar y filtrar incidentes.

## Trazabilidad por sprint

| Sprint | Historias | Requisitos principales |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | HU-03, HU-04 | RF-03, RF-04, RNF-01, RNF-04 |
| Sprint 2 | HU-01, HU-02, HU-05 | RF-01, RF-02, RF-05, RNF-02 |
| Sprint 3 | HU-06, HU-07, HU-08 | RF-06, RF-07, RF-08, RNF-05 |